国标解析项目进展汇报

时间：2026年3月20日

当前情况：项目主流程已经跑通，已经具备从国标内容整理到清单初步匹配的基础能力。现在的重点是把结果继续做稳、做准，并完成最后的业务收口。

一、项目目标

项目目标是实现导入清单后，系统自动关联国标项目、软件构件、计算项目和筛选条件，最终形成可直接用于自动匹配的结果。

二、当前进展

•	Step1 已完成，已经能把国标文档拆成后续可直接使用的数据。

•	Step2 已完成主要开发，前期因上下文过长导致模型不稳定，后续已经增加拆分批处理和后处理，整体稳定性已有改善。

•	Step3 已经跑通，已经能生成清单与构件、计算项目的初步匹配结果。

•	配套工具已经具备，包括构件库维护工具和人工修订工具。

•	基础测试已经通过，核心模块可运行。

三、当前问题

问题

当前状态

Step2 正式结果还不够稳定

拆分方案已经补上，下一步要基于新方案稳定跑出正式结果。

主流程还没有完全闭环

目前已经做到初步匹配，但离导入清单后直接输出最终结果还差最后一段整合。

结果还需要继续优化

当前结果可以继续往下用，但还需要继续提升准确率和稳定性。

原始数据还需要清理

个别名称、单位和字段还有噪声，需要继续处理。

四、下一步

1	基于拆分方案，稳定跑出 Step2 正式结果。

2	把 Step2 结果稳定接入 Step3。

3	继续优化结果质量，减少误匹配。

4	补齐最后一段流程，形成可直接使用的最终输出。

五、结论

项目已经完成主流程搭建，当前已经进入结果优化和最终收口阶段。整体进度是向前推进的，后续重点是把正式结果跑稳，并完成最终输出。